第一部分：项目管理与过程 (Project Management & Process)

对应 PPT 第 6-8 页

首先，向大家汇报我们的项目管理与冲刺过程。

1. 冲刺概况与团队分工 本次 Sprint 2 的冲刺周期严格定在 2025年11月27日 至 12月21日 。我们的目标是在 Sprint 1 搭建的基础框架之上，重点攻克成绩管理与考务通知两大核心模块，并实现系统全流程的数据闭环。 为了达成这一目标，我们保持了稳定的 Scrum 团队配置：

由我担任 Scrum Master，负责整体流程推进与基于 GitHub 的配置管理 。

傅航哲作为 PO，负责需求的优先级排序 。

徐炜熠和吴孟杰负责前后端的全栈开发 。

金嘉宁和邵禹泽负责全流程的质量验收 。 代码仓库托管于 GitHub，全程采用 Feature Branch 工作流进行协作。

2. 任务拆解与执行 为了确保分工明确，我们将本次冲刺的 8 个核心 User Story 进一步拆解为 24 个具体的子任务，并明确到前端、后端和测试的具体负责人 。 大家请看屏幕上的任务列表，例如 ID 38203 考试成绩导入 和 ID 38210 电子证书下载 等高优先级任务，我们均实现了 100% 的按时交付 。右侧的燃尽图和累积流图均基于 Azure DevOps 实时生成，数据显示我们的开发过程平稳，WIP（在制品）控制良好，未出现明显的任务积压，最终如期归零 。

第二部分：需求与积压项 (Requirements & Backlog)

对应 PPT 第 9-11 页

接下来是需求梳理与积压项管理部分。

1. 积压项来源 本次冲刺的需求主要来源于两大方面：

一是《长篇故事》中剩余的成绩全生命周期管理，包括成绩的导入、发布、查询以及证书生成 。

二是针对考务管理的深化，包括监考人员的自动分配和各类状态通知的推送 。

2. 优先级排序逻辑 作为 PO，我们对这些积压项进行了严格的优先级排序 。

我们将 “考试成绩导入” 和 “电子证书下载” 设为 Priority 1 (最高优先级) 。理由是：成绩导入是后续所有查询和分析的数据基础，而证书下载是考生端流程的终点，这两个功能直接决定了业务闭环的完整性

相对而言，“成绩查询预告通知” 等辅助功能被设为 Priority 2，在核心功能完成后并行开发 。 通过这种价值驱动的排序，我们确保了在有限的冲刺时间内，优先交付了对用户价值最大的功能。

第三部分：系统架构与实现 (Architecture & Implementation)

对应 PPT 第 12-13 页

第三部分，关于系统架构与技术实现。

1. 架构设计目标 我们的核心技术目标是构建一个高内聚、低耦合的现代化考务平台 。前端采用 Vue3 + TypeScript + Vite 保证交互体验 ，后端基于 Spring Boot 3.3.4 。

2. 关键技术亮点 本次冲刺我们在技术上有两个显著的突破：

轻量级鉴权： 我们摒弃了厚重的 Spring Security，自主设计了基于 JWT 的拦截器。这不仅降低了系统的复杂度，还让我们能够更灵活地控制接口权限，完全满足了本次实训对“安全合规”的要求 。

GraphQL 的深度应用： 我们全面采用 GraphQL 替代传统的 REST API 。通过强类型的 Schema 定义，前端可以按需查询数据（例如在查询成绩时同时获取关联的科目信息），避免了多次网络请求和数据冗余，显著提升了系统性能 。

第四部分：质量保证与演示 (QA & Demo)

对应 PPT 第 14-17 页

最后——质量保证与验收。

1. 测试策略与覆盖 我们的测试工作不仅仅是“找 Bug”，而是全流程的质量护航。

环境隔离： 我们严格遵循验收要求，使用了 Embedded PostgreSQL 嵌入式数据库 。这意味着测试环境与开发环境的数据完全物理隔离，每次测试都会自动初始化和清理数据，确保了测试结果的纯净和一致性 。

全维度覆盖： 我们累计编写了 39 个集成测试类，覆盖了 156 个核心功能点，实现了业务场景 100% 的测试覆盖率 。

2. 核心场景验证 针对本次冲刺的重点模块，我们进行了专项测试：

成绩管理： 重点验证了 Excel 批量导入的容错性，以及证书生成的排版准确性 。

权限安全： 我们通过自动化脚本模拟了“学生尝试访问管理员接口”等越权行为，验证了 JWT 鉴权机制的有效性，确保无安全漏洞 。

3. 验收结论 大家请看屏幕上的 Maven 测试报告截图，所有测试用例均为 BUILD SUCCESS，无失败项 。 基于此，我们自信地宣布：ZXKS 1.0 系统功能完整，安全合规，交付物齐全，完全符合本次冲刺的验收标准 。